创意银航（山东）技术有限公司

运维服务能力持续改进制度

编制机构： 运维部

编制时间： 2025年1月8日

版本名称：CYYH-ITSS-08-02

文件起草人：姜晓建

文件审核人：姜晓建

文件审批人：谢晓彤

生效时间：  2025年1月8日

文件修改记录

| 文件版本 | 修订内容 | 修改人 | 审核人 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初始版本，文档建立 | 姜晓建 | 姜晓建 | 2025.1.8 |

目录

1 目的	 4

2 范围	 4

3 角色及职责	 4

4 持续改进过程	 4

4.1 改进内容的收集与识别	 4

4.2 持续改进技术	 5

4.3 组织改进内容评审	 5

4.4 改进采纳和实施	 5

4.5 跟踪验证	 6

4.6 效果评估	 6

5 相关记录	 6

# 1 目的

为持续改进公司的 ITSS 运维服务管理体系，保障 ITSS 运维服务管理体系持续有效性和效率，以达到改进运维服务交付和管理的有效性和效率的目标，特制定本制度。

# 2 范围

本过程适用于公司的运维服务管理过程的持续改进。

# 3 角色及职责

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 总经理 | a)负责组织对重大的或系统性的改进措施进行评审； b)负责授权并批准各部门提出的服务质量改进措施。 |
| 质量部 | 负责对本流程的意见收集、制定或改进更新、培训和解释工作。 |
| 各相关部门 | 配合试行制定或改进的过程。 |

# 4 持续改进过程

## 4.1  改进内容的收集与识别

4.1.1 收集改进信息

搜集需要进行改进的项目信息，一般进行项目改进的需求来自以下几个方面：

n 顾客的要求和期望；

n 公司质量方针、质量目标及管理评审结果；

n 公司业务计划及经营战略；

n 内、外部审核结果；

n 顾客满意度调查(包括对服务过程提出的建议)；

n 员工满意度调查、合理化建议

n 质量成本分析；

n 数据分析。

4.1.2 拟出持续改进内容建议

n 相关部门负责分发《纠正、预防、改进实施表》。

n 各部门主管根据管理中的情况，提出持续改进内容建议，填写《纠正、预防、改进实施表》。

n 在工作的任何时间，公司的所有员工，如有持续改进的项目或建议，均可随时填写《纠正、预防、改进实施表》。

## 4.2  持续改进技术

n 调查表

n 价值分析

n 趋势分析

n 风险分析

## 4.3  组织改进内容评审

n 各部门负责人审批本部门持续改进的项目或建议。

n 总经理负责批准各部门的持续改进的项目或建议。

n 服务台回收顾客的建议,并进行审核。

n 质量部将所有持续改进结果进行汇总，负责组织对其结果进行验证、评价，并编制《运维服务能力改进计划与实施方案》。

## 4.4  改进采纳和实施

n 管理层通过评审结论,运用持续改进技术分析,拟定优先顺序，决定采纳的改进措施，交质量部统一管理。各部门内部组织本部门人员依照改进计划进行持续改进。

n 对于重大及系统性的服务改进提议，管理者代表组织有关部门对改进的要求或建议进行分析并组织制定改进计划。

n 改进计划应当包括以下内容：

1) 执行详细的活动时间计划表：包括质量改进内容或要求、 目标、改进措施、责任部门和进度要求等；

2) 在整个业务范围内或者单个地点的业务单元中执行发布的过程，可行的情况下，也可以为每个实施地点制定一份计划；

3) 在需要的情况下,可能更新或改变现有的服务管理政策、计划、流程和程序。

## 4.5  跟踪验证

为有效的控制持续改进计划的进度，让公司最高层能了解重点改善方案的实际进度，质量部应依“改进计划 ”定期或不定期对其进行追踪，如：

n 原定预计完成时间；

n 实际执行进度；

n 进度上的差异说明；

n 目前完成的情况说明；

n 执行的困难度（须包含预计解决的方法）；

n 其他补充事项。

并编制初步评估表，供效果评估阶段参考。

## 4.6  效果评估

当依《运维服务能力改进计划与实施方案》进度完成后，并由质量部和执行该项改进内容的部门负责人员对其进行效果验证，并将验证的结果记录于相应的改进跟踪记录当中。

# 5 相关记录

《纠正、预防、改进实施表》、《运维服务能力改进计划与实施方案》。