创意银航（山东）技术有限公司

运维服务质量管理计划

（2025年）

编制机构： 质量部

编制时间： 2025    年 1 月 6  日

版本名称：CYYH-ITSS-08-03

文件起草人：姜晓建

文件审核人：姜晓建

文件审批人：谢晓彤

生效时间：  2025  年 1  月 8 日

文件修改记录

| 文件版本 | 修订内容 | 修改人 | 审核人 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初始版本，文档建立 | 姜晓建 | 姜晓建 | 2025.1.8 |

目录

1  运维服务质量保证活动	4

1.1  运维服务能力内审	4

1.2  运维服务能力管审	4

1.3  满意度调查与分析	4

1.4  人员管理监督检查	4

1.5  技术研发监督检查	4

1.6  资源保障监督检查	5

1.7  过程质量监督检查	5

2  质量部门工作计划	5

# 1  运维服务质量保证活动

## 1.1  运维服务能力内审

本周期公司计划在 2025 年 9月中旬展运维服务管理制度内审工作，由质量部牵头组织，主要参与部门包括人力行政部、市场商务部、质量部、开发部和运维部。对引进 ITSS 后调整的运维服务管理体系的运行情况进行评审。通过对具体工作的过程记录的检查和具体人员的访谈，确定运维服务活动是否符合调整后的运维体系要求，确定新的运维服务管理体系是否适合公司运维服务工作情况。

## 1.2  运维服务能力管审

本周期公司计划在内审完成后，进行运维服务能力管理评审。管理评审由质量部牵头组织，由各部门参与，从人员、资源、过程、技术及运维体系的实施结果等方面，结合各部门员工提交的体系改进建议，对体系进行改进和调整。

## 1.3  满意度调查与分析

根据运维服务要求，由质量部负责制定详细的满意度调查方案；调查范围应该包含公司目前涉及的所有运维项目，主要面对客户单位负责人以调查问卷的方式进行。

调查的频次：每年至少一次。

根据调查反馈结果，以打分的方式了解各项目、各部门、各调查维度的客户满意度情况。对调查结果进行分析，找出存在的问题并给出适当的改进建议。

## 1.4  人员管理监督检查

质量部根据年度招聘储备管理计划，检查其实施情况，主要检查人员招聘、储备及培训等计划的实施情况。

## 1.5  技术研发监督检查

公司年度技术研发工作主要内容：运维服务管理系统的研发，质量部会根据开发部项目组提供的项目计划安排对项目进展、过程符合情况、产出物符合情况等工作进行监控。

根据公司要求，项目组应该在各里程碑节点提交主要产出物，质量部应该检查主要产出物是否齐备、包含的内容是否符合公司要求、提交的位置是否符合规定。对于项目涉及的变更、需求分析、设计、编码、监督控制、测试验证、度量等工作过程，应该检查是否严格遵从公司流程。

## 1.6  资源保障监督检查

市场商务部采购和库管根据运维部门的需要及提交的年度计划，每月对备品备件的情况进行监督检查，确保运维服务物资资源得到保障。

运维部对全年的知识库内容及时更新情况进行跟踪检查，确保运维服务的知识积累得到有效管理。

服务台人员按照服务台流程跟踪单次事件的完成情况，并及时做好满意度回访工作。质量部门定期抽查满意度回访的及时性和规范性。

## 1.7  过程质量监督检查

质量部计划根据公司要求，从运维服务工作过程和工作产出物两方面安排专人对各项目的运维服务工作进行日常监控，并收集、分析发现的问题。对有优化、改进、调整的体系内容，进行重点跟踪监控。

# 2  质量部门工作计划

| 工作 类别 | 工作细项 | 工作 频度 | 工作内容 | 时间 安排 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标跟踪 | 运维服务 能力管理 指标的跟踪 | 按指标频度 | 根据运维服务能力管理指标统计要求，定期进行统计分析，针对未达标指标进行分析并要求相关部门进行改进 | 持续进行 | 姜晓建 |
| 内 部 审 核 | 内审年度计划 | 年度 | 编制内审年度工作计划。 | 2025 年9月 | 姜晓建 |
|  | 内审检查表 | 年度 | 编制内审各部门检查内容、检查方式等。 | 2025 年9月 | 姜晓建 |
|  | 组织进行内审 | 年度 | 牵头组织召开内审首末次会议，并安排进行内审。 | 2025 年9月 | 姜晓建 |
|  | 内审报告 | 年度 | 编写内审报告，保证审核告的正确性和完整性。 | 2025 年9月 | 姜晓建 |
| 管 理 评 审 | 管理评审年度计划 | 年度 | 编制年管理评审年度工作计划。 | 2025 年9月 | 姜晓建 |
|  | 准备评审材料 | 年度 | 收齐整理有关评审的各项材料、数据。 | 2025 年9月 | 姜晓建 |
|  | 召开评审会 | 年度 | 组织召开评审会，并形成会议纪要。 | 2025 年9月 | 姜晓建 |
|  | 编制评审报告 | 年度 | 根据评审结果编制评审报告，经审核批准后予以发布。 | 2025 年9月 | 姜晓建 |
|  | 纠正和预 防措施的跟踪 | 年度 | 根据纠正和预防的记录，跟踪并监督各部门落实 | 持续进行 | 姜晓建 |
| 客 户满意度调查 满 意 度 调 查 | 满意度调查计划 | 年度 | 编制满意度调查工作计划。 | 2025 年8月 | 姜晓建 |
|  | 调查问卷 | 年度 | 编制调查问卷，确定调查范围、调查对象及调查方式等。 | 2025 年8月 | 姜晓建 |
|  | 开展调查 | 年度 | 收集客户相关信息，组织开展调查，并统计调查数据。 | 2025 年8月 | 姜晓建 |
|  | 编制调查报告 | 年度 | 根据调查结果，编制调查报告，经审核批准后予以发布。 | 2025 年8月 | 姜晓建 |
| 人员管理 | 人员管理监督检查 | 半年度 | 根据年度招聘、储备、绩效考核、培训等管理计划，检查其实施情况 | 2025 年 6 月 2025 年 12 月 | 姜晓建 |
| 技术管理 | 技术研发监督检查 | 半年度 | 根据年度技术研发管理计划，检查其实施情况 | 2025 年 6 月 2025 年 12 月 | 姜晓建 |
| 资 源 管 理 | 资源保障监督检查 | 半年度 | 根据年度资源保障管理计划，检查其实施情况 | 2025 年 6 月 2025 年 12 月 | 姜晓建 |
| 过程管理 | 过程质量监督检查 | 半年度 | 根据年度过程管理计划，检查其实施情况 | 2025 年 6 月 2025 年 12 月 | 姜晓建 |