创意银航（山东）技术有限公司

沟通管理制度

编制机构： 质量部

编制时间：  2025年1月8日

版本名称：CYYH-ITSS-08-05

文件起草人：姜晓建

文件审核人：姜晓建

文件审批人：谢晓彤

生效时间：  2025年1月8日

文件修改记录

| 文件版本 | 修订内容 | 修改人 | 审核人 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初始版本，文档建立 | 姜晓建 | 姜晓建 | 2025.1.8 |

目录

1 概述	 4

1.1 目的	 4

1.2 适用范围	 4

1.3 总则	 4

2 沟通管理	 4

2.1 项目沟通原则	 4

2.2 会议管理基本要求	 5

2.3 项目组内部定期会议	 5

2.4 重要会议	 6

2.5 技术支持	 6

2.6 组织级沟通原则	 7

2.7 组织级沟通要求	 7

3 记录	 7

# 1  概述

## 1.1  目的

为确保公司所属项目供需双方沟通、汇报工作的顺利开展，根据公司项目整体工作要求，特制定本制度。

## 1.2  适用范围

本制度适用人群：公司项目人员，包括供方、需方和其它经需方授权的项目参与方人员。

本制度适用时间：至项目完成为止。

## 1.3  总则

为建立高效、有序、文明的项目环境，特制定以下工作总则：

n 衣着整齐，举止文明；

n 保持桌面、地面等办公环境清洁；

n 自觉爱护办公设备；

n 不在项目办公场所抽烟；

n 发扬团队精神，及时沟通，相互支持；

n 倡导开诚布公、互相尊重的项目文化。

# 2  沟通管理

## 2.1  项目沟通原则

n 项目沟通要确保其效率，要能够反应和解决项目中出现的问题；

n 项目沟通包括以下方式：

项目例会；

针对问题的专题讨论会。

n 项目沟通的方法：

会议前一定要明确会议议题和需要解决的问题；

会议中要明确下一步的行动计划及完成时间；

会议后要跟踪和反馈相关事项的落实情况。

## 2.2  会议管理基本要求

n 会议须提前发出会议通知；

n 会议必须指定记录人员，并根据模板形成会议纪要；

n 会议纪要发送给所有与会人员；

n 参加会议者，原则上不得无故缺席，遇特殊情况须按权限请假，经批准方可不参加，其负责的工作及会议决定事项必须委托同级人员予以落实；

n 会议沟通的结果需记录在《客户沟通记录单》中，并存档。

## 2.3  项目组内部定期会议

n 周例会

会议主要内容：

o 各模块组长汇报当前工作进展和下一步工作计划；

o 提出待协商解决的问题。

时间安排：每周四下午 16：00 至 18：00；

主持人：项目经理或项目经理助理；

参与人员：

o 必须参加人员：项目组相关人员；

o 邀请参加人员：需方相关人员。

n 月度例会

会议主要内容：

o 汇报当前工作进展和下一步工作计划

o 提出待协商解决的问题

时间安排：每月最后一个周四下午 16：00 至 18：00；

主持人：项目经理或项目经理助理；

参与人员：

o 必须参加人员：项目组相关人员；

o 邀请参加人员：需方相关人员、公司相关领导。

n 项目里程碑会议

会议主要内容：

o 项目组汇报本阶段工作情况、主要工作成果和经验总结；

o 提出待协商解决的问题；

时间安排：不定期；

主持人：项目经理或项目经理助理；

参与人员：

o 必须参加人员：项目组相关人员；

o 邀请参加人员：需方相关人员。

n 专题讨论会议

会议主要内容：

o 集中讨论某一事项或解决某一问题；

时间安排：不定期；

主持人：会议组织者；

参与人员：

o 必须参加人员：会议组织者及议题相关人员。

## 2.4  重要会议

n 需方周例会

时间安排：根据需方要求项目经理制订会议时间；

参与人员：项目经理、客户代表、运维代表。

## 2.5  技术支持

设立固定咨询电话，由专职坐席技术支持人员提高电话技术支持，现场实施紧急问题采用远程技术支持方式，非紧急问题可通过反馈处理流程进行反馈解决现场问题，对于远程支持难以解决的问题可以进行现场问题调查及技术支持。

## 2.6  组织级沟通原则

n 市场商务部不定期利用工作交流会等形式介绍公司产品与服务，提供宣传资料和产品与服务简介；

n 市场商务部不定期派出市场开发和调研人员，及时掌握市场动态和顾客的需求和期望；

n 运维部定期利用工作座谈的形式，了解公司提供服务的质量和及时性，掌握客户对公司服务的评价；

n 运维部通过向客户提交工作月报的同时，了解客户对阶段服务工作的评价；

n 服务台对顾客的电话、传真、信函和来访等方式的问询和咨询（包括合同协议的执行和修改情况）应及时解答、回复，暂不能答复的详细记录顾客的名称和联系方式，报主管领导、经研究后予以答复和解决；

n 接到顾客的反馈信息和投诉后，要及时处理和记录，并将信息传递给主管领导，由主管领导组织相关部门采取相应的纠正和预防措施。

## 2.7  组织级沟通要求

n 对市场人员的业务知识、服务技能的培训和考核定期举行；

n 对长期用户或潜在的长期用户建立档案，以便了解和掌握顾客的各种需求和期望，及时改进服务并做好新的服务项目的准备工作；

n 当提供的运行服务发生质量问题时，市场部应及时上报；

n 根据客户分布，利用服务网点，召开区域客户座谈会、回访顾客，广泛听取多方顾客意见、建议和要求，改善服务质量。

n 对顾客的满意度进行测定，每年一次，由质量部具体负责实施。

# 3  记录

《客户沟通记录单》