创意银航（山东）技术有限公司

问题管理流程

# 编制机构： 运维部

编制时间： 2025年1月8日

版本名称：CYYH-ITSS-15-04

文件起草人：张延山

文件审核人：姜晓建

文件审批人：谢晓彤

生效时间：  2025年1月8日

文件修改记录

| 文件版本 | 修订内容 | 修改人 | 审核人 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初始版本，文档建立 | 张延山 | 姜晓建 | 2025.1.8 |

目录

1 文档简介	 4

2 适用范围	 4

3 流程目标	 4

4 流程策略	 5

4.1 分类策略	 5

4.2 分级策略	 5

4.3 问题解决目标时间策略	 5

4.4 裁剪策略	 6

5 流程角色与职责	 6

5.1 客服专员	 6

5.2 运维工程师和技术支持	 6

6 流程描述	 7

7 流程指标	 8

8 流程持续改进	 9

# 1 文档简介

本文档定义了问题管理流程，主要内容包括：

n 流程目标，描述问题管理流程所要达到的目标；

n 流程描述，包括流程图、活动描述及输入输出；

n 流程角色和职责，描述流程中主要的角色，以及角色所担负的职责和需具备的技能要求；

n 流程指标，定义了衡量流程管理绩效的指标；

n 流程持续改进，定义流程回顾和改进方法。

# 2 适用范围

问题管理流程适用的范围主要是运维服务，服务模式包括驻场式及非驻场式。业务主要线条包括：

n 硬件运维服务业务线；

n 软件运维服务业务线。

# 3 流程目标

问题管理旨在通过主动的识别和分析事件的起因，找到根本原因并发起消除错误的行动，管理各种问题，将由运维服务对象的错误引发的事件和问题给业务带来的负面影响最小化，并防止与这些错误相关事件的复发。

# 4 流程策略

## 4.1 分类策略

问题的分类，原则上与事件的分类相一致。

| 一级分类 | 二级分类 | 服务内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 硬件运维 | 网络运维 | 交换机、路由器、防火墙等 |
|  | 主机运维 | 小型机、服务器等 |
|  | 存储运维 | 磁盘阵列等 |
|  | 桌面运维 | 台式机、笔记本、打印机等 |
|  | 其他硬件运维 | 会议系统相关硬件设备 |
| 软件运维 | 基础软件 | 操作系统、数据库、中间件等 |

## 4.2 分级策略

问题的分级，原则上与事件的分级相一致。

问题等级与技术支持合同相关，如有合同定义，则以合同定义为准。

## 4.3 问题解决目标时间策略

为了更好的控制问题的解决，问题被分类分级，每类问题的解决都设定了目标时间。

| 问题级别 |  | 影响业务的重要性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核心业务应用 | 普通业务应用 | 一般业务应用 |
| 影响程度 | 业务完全中断不可用 | P5 级 | P4 级 | P3 级 |
|  | 部分功能模块不可用或对业务有着性能明显下降影响 | P4 级 | P3 级 | P2 级 |
|  | 不影响业务 | P3 级 | P2 级 | P1 级 |

目标解决时间表

| 优先级 | 目标解决时间 |
| --- | --- |
| P5 级 | 1 周之内解决 |
| P4 级 | 2 周之内解决 |
| P3 级 | 3 周之内解决 |
| P2 级 | 4 周之内解决 |
| P1 级 | 5 周之内解决 |

问题解决目标时间与技术支持合同相关，如有合同定义，则以合同定义为准。

## 4.4 裁剪策略

项目经理应和客户商定问题的分类、分级标准。项目经理可根据项目环境裁剪本过程，报经公司管理层批准。

# 5 流程角色与职责

## 5.1 客服专员

n 负责受理、记录问题，收集、记录相关信息，包括问题具体描述、问题现象及相关环境信息等。

n 负责对问题进行识别分类分级，并分派问题处理任务给相应运维工程师或技术支持，对运维技术支持进行协调，充分了解各运维工程师或技术支持的工作负载及进度情况。

n 对运维工程师或技术支持的问题解决过程进行管控，确保遵守相关流程、管理制度及工作规范要求。

## 5.2 运维工程师和技术支持

n 接受客服专员分派过来的问题；

n 分析和诊断问题，确定根本原因；

n 确定和测试解决方案；

n 提交变更请求并监控变更实施；

n 协助事件支持人员进行重大或紧急事件的处理；

n 需要时协调第三方的资源来帮助诊断和改正问题；

n 对问题处理过程的经验进行总结，形成知识文档提交到知识库中。

# 6 流程描述

## 6.1 流程图

6.2 流程说明

| 活动 | 描述 | 责任人 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题确认与受理 | 客服专员负责问题的记录和监控，问题的来 |  |  |  |
|  | 源主要有： |  |  |  |
|  | a) 事件通过临时措施解决，未找到根据原因，应创建问题进行进一步分析。 |  |  |  |
|  | b) 重大故障的发生，应创建问题分析根源 | 客服 | 事件 | 问题 |
|  | 原因。 | 专员 | 管理 | 记录 |
|  | c) 在事件分析报告中提出的存在趋势或潜在隐患的可能问题，例如事件类型或数量的趋势分析存在问题。 e) 对基础设施和服务的主动性问题检查。 |  |  |  |
| 问题记录 和分类分 级 | 在接受和记录问题之后，客服专员首先根据问题分级分类准则，对受理的问题进行分级和分类以方便后续的监视和报告。在问题进行分级/分类后，将问题转给相应运维技术支持。 | 客服专员 | 问题记录 | 问题记录 |
| 问题调研 和诊断， 查找问题原因 | 在调查诊断问题后，如有必要成立问题分析小组，举行问题根本原因分析研讨会议并确定问题的潜在原因。必要时更新问题状态。如找到根本原因得以确定，将问题转化为已知错误。 | 运维技术 支持 | 问题记录 | 问题原因 |
| 确定解决方案 | 运维技术支持找出问题的根本原因后，根据实际情况制定解决方案，并确保这些方法或方案将降低或消除问题的发生率或影响度，更新问题记录。 | 运维技术 支持 | 问题原因 | 临时 措施 解决 方案 |
| 问题回顾和评审 | 检查解决方案记录是否完整，如果不完整则要求问题分析及处理人员补充完整；查看问题的分类是否正确，如不正确，则客服专员予以纠正；检查已知错误是否已经彻底解决，如果未彻底解决，则重新进入查找和解决流程 | 运维技术 支持 |  |  |
| 提交知识 | 总结问题处理过程经验，形成知识文档提交到到知识库 | 运维技术支持 |  | 知识文档 |
| 问题归档 | 对已处理的问题进行归档记录 | 客 服 专员 |  |  |

# 7 流程指标

为保证问题管理流程的有效性，定义以下关键绩效指标（KPI）和其他相关评价标准用以衡量问题管理流程的有效性和效率：

问题解决率 =（已解决的问题数量/问题总数）*100%。

# 8 流程持续改进

n 流程负责人定期开展问题管理流程回顾工作，召开回顾会议，与流程相关人员讨论流程实施及流程改进措施。

n 流程负责人根据会议讨论的内容，进一步制定流程改进点，同时将对流程的改进写进服务改进计划。

n 执行改进计划：流程负责人组织协调相关人员，执行流程改进计划。